**SPRINT REVIEW**

**Thông tin chung**

Sprint số: 1

Thời gian Sprint: **16/09/2025 - 22/09/2025**

Thành viên tham gia: 3

**1. Mục tiêu Sprint**

* Code giao diện chính, chức năng đăng nhập, đăng ký, booking

**2. Công việc đã hoàn thành**

* (Danh sách các User Stories / Product Backlog Items đã hoàn thành, kèm link demo hoặc hình minh họa)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **User Story** | **Mô tả** | **Độ ưu tiên** | **Points** | **Người phụ trách** | **Trạng thái** |
| US-01 | Xem thông tin phòng và dịch vụ | Trung bình | 3 | Phạm Thanh Lam | Done |
| US-02 | Đặt phòng online | Cao | 5 | Lê Hoàng Ninh | Done |
| US-07 | Đăng nhập | Trung bình | 3 | Hoàng Minh Nhựt | Done |
| US-08 | Đăng ký | Trung bình | 3 | Hoàng Minh Nhựt | Done |
| US-06 | Thanh toán trực tuyến hoặc tại quầy | Cao | 5 | Hoàng Minh Nhựt | US-06 |

**3. Công việc chưa hoàn thành**

* (Liệt kê các mục chưa xong, lý do)

| **User Story** | **Mô tả** | **Người phụ trách** | **Trạng thái** | **Lý do chưa hoàn thành** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-04 | Check in nhanh | Lê Hoàng Ninh | In Progress | Chưa kịp hoàn thiện do phần tích hợp với cơ sở dữ liệu khách hàng gặp lỗi khi đồng bộ. Ngoài ra, tính năng QR Code chưa được kiểm thử đầy đủ. |
| US-12 | Check-in/Check-out | Lê Hoàng Ninh | In Progress | Chưa hoàn tất do phụ thuộc vào US-04 (Check in nhanh). Khi US-04 bị chậm tiến độ thì US-12 cũng bị ảnh hưởng. Ngoài ra, logic xử lý giờ nhận – trả phòng cần bổ sung thêm. |
| US-14 | Quản lý tình trạng phòng | Phạm Thanh Lam | To Do | Chưa bắt đầu triển khai vì phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu phòng chưa chuẩn hóa. Đội backend chưa kịp thiết kế bảng dữ liệu đầy đủ trong SQL Server. |

**4. Cập nhật Product Backlog (nếu có)**

* (Điều chỉnh, thêm bớt yêu cầu cho Sprint sau)

**5. Kết luận**

• Đánh giá Sprint: Sprint 1 đạt mục tiêu.

• Vì sao đạt:

Các tính năng cốt lõi (UI, đăng nhập, đăng ký, xem thông tin phòng, đặt phòng cơ bản) đã được hoàn thành đúng tiến độ.

Nhóm phối hợp hiệu quả, giao tiếp tốt, backlog chính được xử lý theo ưu tiên.

Dù còn một số User Story chưa hoàn tất (US-04, US-12, US-14, US-06), nhưng các chức năng này thuộc phạm vi có thể tiếp tục phát triển ở Sprint tiếp theo và không ảnh hưởng đến việc ra mắt phiên bản demo đầu tiên.

Nhóm đã rút ra nhiều bài học về quản lý thời gian, phân chia task, và tích hợp hệ thống, giúp cải thiện đáng kể chất lượng làm việc cho Sprint sau.